### Programma n° 		1/2022

Emesso il: 			18/07/2022

Aggiornato al:		01/03/2023

Descrizione e scopo: 	In seguito all’aumento dei costi energetici, l’azienda ha deciso di incrementare il proprio parco fotovoltaico, acquistando ulteriori pannelli fotovoltaici

Risorse umane	Rizzo Salvatore, Ing. Roberta Micalizzi,

# Pianificazione

| N° Fase | Fase | Data di chiusura prevista | Responsabile | Stato di Avanzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Richiesta preventivo per acquisto pannelli fotovoltaici | Agosto 2022 | Rizzo Salvatore, Ing. Roberta Micalizzi | COMPLETATO |
| 2 | Consegna pannelli | Dicembre 2022 | Rizzo Salvatore, Ing. Roberta Micalizzi | COMPLETATO |
| 3 | Installazione e messa in servizio pannelli | Febbraio 2023 | Rizzo Salvatore, Ing. Roberta Micalizzi | DA COMPLETARE |

### Firma della Direzione							       Data

______________________________						   01/03/2023