### Programma n° 		1/2021

Emesso il: 			11/01/2021

Aggiornato al:		11/01/2021

Descrizione e scopo: 	Sostituzione dei vecchi serbatoi dell’acqua osmosi con n.2 serbatoi in acciaio e implementazione di un sistema di dosaggio del biossido di cloro per l’ulteriore trattamento dell’acqua.

Risorse umane	Genovese Giuseppe, Micalizzi Roberta

# Pianificazione

| N° Fase | Fase | Data di chiusura prevista | Responsabile | Stato di Avanzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Richiesto preventivo per sostituzione serbatoi | 31/01/2021 | Genovese Giuseppe, Micalizzi Roberta | DA COMPLETARE |
| 2 | Implementazione sistema di dosaggio del biossido di cloro | 30/04/2021 | Genovese Giuseppe, Triolo Sebastian | DA COMPLETARE |

### Firma della Direzione							       Data

______________________________						11/01/2021