### Programma n° 		2/2020

Emesso il: 			15/12/2020

Aggiornato al:		28/12/2020

Descrizione e scopo: 	durante l’audit ISO14001 tenutosi nelle giornate del 29-30 Gennaio 2020, gli auditor visionando il Registro controllo collaudo manichette hanno rilevato che la manichetta sita all’esterno del laboratorio andava sostituita.

Costi:                                270 €

Risorse umane	Genovese Giuseppe, De Francesco Loredana, Triolo Sebastian

# Pianificazione

| N° Fase | Fase | Data di chiusura prevista | Responsabile | Stato di Avanzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Richiesto preventivo per sostituzione cassetta UNI 70 | 31/12/2020 | Genovese Giuseppe, Triolo Sebastian | COMPLETATO |
| 2 | Sostituzione cassetta UNI 70 | 30/01/2021 | Genovese Giuseppe, Triolo Sebastian | DA COMPLETARE |

### Firma della Direzione							       Data

______________________________						28/12/2020